Guide des procédures

Marchés Publics

Commune Aït Ouallal

Table des matières

INTRODUCTION :	3

I.CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE	3

II.TYPES DE MARCHÉS PUBLICS	4

III.LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DES MARCHÉS PUBLICS	4

IV. LES PIÈCES À INSÉRER SUR LE PORTAIL DES MARCHÉS PUBLICS LA FIN DE CHAQUE ANNÉE	11

Conclusion :	12

# INTRODUCTION :

Le Service des Marchés Publics de la Commune d’Aït Ouallal joue un rôle central dans la gestion transparente, efficiente et réglementée des dépenses publiques, conformément aux dispositions du Décret n°2.22.431 du 3 août 2023 relatif aux marchés publics. Ce service est chargé de la planification, de la passation, du suivi et du contrôle des marchés publics lancés par la commune, en garantissant la conformité aux principes de la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des concurrents et de transparence des procédures.

La mission principale du service est d’assurer que toutes les acquisitions de biens, services ou travaux nécessaires au fonctionnement de la collectivité territoriale soient effectuées dans le respect strict du cadre légal et réglementaire en vigueur, tout en optimisant les ressources disponibles.

Dans ce cadre, le présent Guide des procédures vise à :

- Détailler les étapes essentielles du processus de passation des marchés publics

- Identifier clairement les pièces constitutives exigées à chaque phase ;

- Uniformiser les pratiques au sein de la commune pour renforcer la rigueur, la transparence et la traçabilité des opérations ;

- Servir de référence pour les agents du service, les autres services communaux, ainsi que les partenaires et opérateurs économiques.

Ce guide se veut un outil pratique pour accompagner les différents intervenants dans la mise en œuvre des marchés publics, depuis l’expression du besoin jusqu’à l’exécution du marché, en passant par toutes les étapes administratives, techniques et juridiques nécessaires.

# I.CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

- Le décret n°: 2-22-431 du  15 chaabane 1444 (08 Mars 2023).relatif aux marchés publics.

- Le décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs à la commande publique ;

- Le dahir n° 1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (07 juillet 2015) relatif à l’application de la loi organique n°14 .113 relatif aux communes.

- Le décret n° 2-17-451 en date du 23 Novembre 2017 portant règlement de  la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

- Décret n° 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics.

- La loi n° 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Le dahir n° : 1.03.194 du 14 Rajab 1424 (11-9-2003) portantes promulgations de la loi n°65-99 relative au code du travail

- Décret n° 2-22-606 du 07 septembre 2022 portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture.

- L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances , chargé du budget n° 1692-23 du 04 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures ,des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

- L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1495-19 du 03/5/2020 fixant les modalités de dépôt électronique des documents nécessaires à l’attestation du service fait et de leurs échanges.

- Dahir 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

- Le Dahir n° 1-03-61 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air ;

- Le Dahir n° 1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003 ) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement ;

# II.TYPES DE MARCHÉS PUBLICS

- Marchés de travaux

- Marchés de fournitures

- Marchés de services

# III.LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DES MARCHÉS PUBLICS

- Cas d’un marché de travaux

MARCHÉS DES TRAVAUX

Avant lancement procédure

Études préalables :Plans, études techniques, métrés (détermination des besoins)

Dossier de consultation:CPS+AVIS+REGLEMENT DE CONSULTATION+DECLARATION SUR HONNEUR+ACTE D’ANGAGEMENT (envoyer au comptable pour étude et validation)

Préparé avant la publication

21 jours avant ouverture des plis pour les appels d’offres ouvert national

Publication : Portail des Marché publics+ journaux

10 jours avant ouverture des plis pour les appels d’offres simplifié

Retrait Dossier de consultation : Enregistrement des concurrents

Jusqu’à la date limite

À la date fixée

Ouverture des plis:Séance publique

Evaluation : Analyse des dossiers administrative, technique et financier

Dans les 24 h qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission

PV :Résumé des travaux de la commission

5 jours max à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission

Notification:Notification au titulaire

Approbation:Signature par autorité compétente

Quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission

Doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis

Notification d’approbation :Notification au titulaire

Les ordres de services :délivré dans un délai maximum de trente (30) joursà compter de la date de notification du marché.

Notification 10 jours avant le début effectif

Tout au long de l’exécution

Suivi : Visites, Ordres de services, attachements, procès-verbaux

RéceptionProvisoire :Vérification initiale de la conformité des travaux

Un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis de l’E

Réceptiondéfinitive :À la fin du délai de garantie (vérification définitive de la conformité des travaux)

Vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie

- Cas d’un marché de service :

MARCHÉS DE SERICES

Élaboration du cahier des charges :Définition détaillée des prestations (détermination des besoins)

Avant lancement procédure

Préparé avant la publication

Dossier de consultation:CPS+AVIS+REGLEMENT DE CONSULTATION+DECLARATION SUR HONNEUR+ACTE D’ANGAGEMENT (envoyer au comptable pour étude et validation)

21 jours avant ouverture des plis pour les appels d’offres ouvert national

Publication : Portail des marches publics + journaux

10 jours avant ouverture des plis pour les appels d’offres simplifié

Jusqu’à la date limite

Retrait dossier de consultation : Enregistrement des concurrents

À la date fixée

Ouverture des plis: Séance publique

Evaluation : Analyse des dossiers administrative, technique et financier

Dans les 24 h qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission

PV :Résumé des travaux de la commission

5 jours max à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission

Notification:Notification au titulaire

Quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission

Approbation : Approbation par autorité compétente

Doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis

Notification d’approbation :Notification au titulaire

Selon plan de lancement dans le dossier de consultation

Démarrage du service :Notification des ordres de services

Périodique

Suivi de l’exécution :Contrôle des prestations, rapports

Un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis de l’entreprise

Réception Provisoire :Vérification initiale de la conformité des prestations

Vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie

Réception Définitif ::À la fin du délai de garantie (vérification définitive de la conformité des services)

- Cas d’un marché de fourniture :

MARCHÉ DE FOURNITURE

Avant lancement procédure

Études préalables : détermination des besoins

Préparé avant la publication

Dossier de consultation:CPS+AVIS+REGLEMENT DE CONSULTATION+DECLARATION SUR HONNEUR+ACTE D’ANGAGEMENT (envoyer au comptable pour étude et validation)

21 jours avant ouverture des plis pour les appels d’offres ouvert national

Publication : Portail des marches publics + journaux

10 jours avant ouverture des plis pour les appels d’offres simplifié

Retrait dossier de consultation: Enregistrement des concurrents

Jusqu’à la date limite

À la date fixée

Ouverture des plis: Séance publique

Evaluation : Analyse administrative, technique et financier

Dans les 24 h qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission

PV:Résumé des travaux de la commission

Notification : Notification au titulaire(Informe l’entreprise attributaire qu’elle a gagné le marché)

5 jours max à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission

Quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission

Approbation : Signature par autorité compétente(Validation officielle par l’autorité compétente pour rendre le marché exécutoire.)

Doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis

Notification d’approbation :Notification au titulaire

Les ordres de services : Délivré dans les 30 jours

Notification 10 jours avant le début effectif

Exécution : Fourniture des biens selon les conditions du marché (délais, qualité, quantités).

À la date fixée

Un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis de l’entreprise

Réception Provisoire : Vérification initiale de la conformité des fournitures, possibilité de réserves.

Vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie

Réception définitive :À la fin du délai de garantie

# IV. LES PIÈCES À INSÉRER SUR LE PORTAIL         DES MARCHÉS PUBLICS LA FIN DE CHAQUE ANNÉE

À la fin de chaque année, il faut constituer un dossier récapitulatif qui regroupe l’ensemble des appels d’offres lancés durant l’année.

Ce dossier doit contenir :

1.La liste annuelle des appels d’offres : (tableau récapitulatif : n° AO, objet, montant, attributaire, date).

2.Les extraits de procès-verbaux (PV) :

 PV d’ouverture des plis,

 PV d’examen des offres,

 PV d’attribution (selon le cas).

3.Les rapports d’achèvement :

 Document qui retrace le déroulement de l’appel d’offre,

 Justifie le choix de l’attributaire,

 Mentionne les étapes clés jusqu’à la finalisation.

👉Cela permet de :

- Assurer la transparence,

- Faciliter les contrôles de fin d’exercice,

- Préparer le programme prévisionnel de l’année suivante,

- Constituer les archives obligatoires.

# Conclusion :

Ce guide des procédures du Service des Marchés Publics de la commune d’Aït Ouallal vise à garantir une gestion rigoureuse, transparente et conforme à la réglementation en vigueur des marchés publics. En détaillant les étapes, délais et documents nécessaires à chaque phase, il constitue un outil indispensable pour les agents communaux, les décideurs et les opérateurs économiques. Son application fidèle contribuera à améliorer la performance administrative, à renforcer la confiance des partenaires, et à assurer l’utilisation optimale des ressources publiques.